ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto de repotenciacion de linea, en minas subterraneas

Documento de alto nivel (PMBOK 7). Los elementos marcados (propuesto) fueron inferidos por el agente y requieren validación del patrocinador.

1. Propósito y justificación

Ejecutar la repotenciación de la línea en las minas subterráneas para optimizar su capacidad operativa

La infraestructura actual de la línea en las minas subterráneas requiere una actualización de su potencia o capacidad para evitar cuellos de botella operativos y asegurar la continuidad de la extracción minera  (propuesto)

2. Objetivos medibles y criterios de éxito

Realizar la repotenciación de la línea en las minas subterráneas

Incrementar la disponibilidad operativa y la seguridad de la línea para optimizar el flujo de producción en el entorno subterráneo  (propuesto)

Línea repotenciada y operativa según las especificaciones técnicas requeridas  (propuesto)

Cero incidentes de seguridad durante la ejecución de los trabajos en mina  (propuesto)

3. Requisitos y entregables de alto nivel

Actualización de componentes eléctricos y/o mecánicos de la línea  (propuesto)

Cumplimiento estricto de la normativa de minería subterránea vigente  (propuesto)

4. Riesgos de alto nivel

Inestabilidad geomecánica en las zonas de intervención de la mina (impacto: alto)  (propuesto)

Retrasos en el suministro de componentes especializados para minería (impacto: medio)  (propuesto)

5. Resumen del cronograma e hitos

Aprobación del acta de constitución y kickoff — Por definir  (propuesto)

Finalización del diseño técnico de repotenciación — Por definir  (propuesto)

Ejecución de los trabajos de repotenciación en mina — Por definir  (propuesto)

Pruebas de puesta en marcha y entrega final — Por definir  (propuesto)

6. Presupuesto resumido

Por definir Por definir  (propuesto)

7. Interesados clave

Equipo de Operaciones Mineras — Usuario final  (propuesto)

Departamento de Mantenimiento — Soporte técnico  (propuesto)

Área de Seguridad y Salud Ocupacional (HSE) — Validador de seguridad  (propuesto)

8. Autoridad del Director del Proyecto

El Project Manager tiene autoridad para gestionar los recursos asignados, coordinar las ventanas de trabajo con operaciones y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad  (propuesto)

9. Director del Proyecto asignado

Por designar por la PMO  (propuesto)

10. Supuestos y restricciones

Se cuenta con acceso físico y permisos para intervenir las áreas de la mina subterránea  (propuesto)

Existe documentación técnica actualizada de la línea actual  (propuesto)

Las actividades deben ejecutarse sin comprometer la seguridad del personal en el entorno subterráneo  (propuesto)

Ventanas de trabajo limitadas por los turnos de operación minera  (propuesto)

11. Requisitos de aprobación y firmas

Aprobación formal del acta por el Patrocinador y la PMO  (propuesto)

Validación técnica y de seguridad por el área de HSE  (propuesto)

Por definir — Patrocinador  (propuesto)

Por designar — Project Manager  (propuesto)

Información pendiente por definir

No se especifica el presupuesto asignado  (propuesto)

No se definen fechas límite ni cronograma  (propuesto)

No se identifica el nombre del patrocinador  (propuesto)

No se detallan los objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales)  (propuesto)

No se definen los requisitos técnicos específicos de la repotenciación  (propuesto)